АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2021                                                                                                    1319

______________						      	                          №____________

Об утверждении муниципальной адресной

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда на территории городского округа город Выкса Нижегородской области на 2021-2024 годы»

В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 12 октября 2015 года № 3555, и в целях получения финансовой поддержки городскому округу город Выкса Нижегородской области, выполнившему условия, предусмотренные пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ), в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 года № 168 «Об утверждении государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы», администрация городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:

- Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Выкса Нижегородской области на 2021 - 2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.В. Растунина.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Глава местного самоуправления 					В.В. Кочетков

# Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Выкса

Нижегородской области

от 25.05.2021 № 1319

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»

(далее - Программа)

## Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Выкса Нижегородской области на 2021 - 2024 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ); Указ Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 года (протокол № 24); Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3; Распоряжение Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2007 года № 2084-р «О реализации на территории Нижегородской области Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Постановление Правительства Нижегородской области от 29 марта 2019 года № 168 «Об утверждении государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы». |
| Муниципальный заказчик-координатор муниципальной Программы | Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Жилищный отдел администрации городского округа город Выкса Нижегородской области |
| Цель Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа город Выкса Нижегородской области. |
| Задачи Программы | 1. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. 2. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов. 3. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками Программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 - 2024 годы, в том числе: 1 этап 2021 - 2022 годы (3 этап региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 года № 168) (далее - региональная адресная программа); 2 этап 2022 - 2023 годы (4 этап региональной адресной программы); 3 этап 2023 год (5 этап региональной адресной программы); 4 этап 2024 годы (6 этап региональной адресной программы). |
| Целевые индикаторы программы | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение в 2021 году | Значение в 2022 году | Значение в 2023 году | Значение в 2024 году |
|  | Доля расселенной площади от общей площади аварийных многоквартирных домов | % | 58,39 | 30,52 | 8,38 | 2,71 |
|  | Доля жителей, расселенных из аварийного фонда, от общего количества жителей, проживающих в аварийном жилом фонде | % | 60,23 | 30,06 | 7,34 | 2,37 |
| Планируемые показатели выполнения Программы | 1. Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы. 2. Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы. 3. Число переселенных жителей в результате выполнения Программы. Цифровые данные по планируемым показателям выполнения Программы приведены в приложении 4 к настоящей Программе |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 735 771 114,76 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) – 702 765 103,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 26 404 808,00 руб.; средства бюджета городского округа город Выкса – 6 601 203,76 руб. |
|  | Финансирование 1 этапа мероприятий Программы (3 этап региональной адресной программы) составляет – 441 813 560,84 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда ЖКХ – 423 867 204,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 14 357 084,00 руб.; средства бюджета городского округа город Выкса – 3 589 272,84 руб. |
|  | Финансирование 2 этапа мероприятий Программы (4 этап региональной адресной программы) составляет – 214 789 780,39 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда ЖКХ – 203 040 298,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 9 399 587,00 руб.; средства бюджета городского округа город Выкса – 2 349 895,39 руб. |
|  | Финансирование 3 этапа мероприятий Программы (5 этап региональной адресной программы) составляет – 59 824 652,42 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда ЖКХ – 57 288 206,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 2 029 157,00 руб.; средства бюджета городского округа город Выкса – 507 289,42 руб. |
|  | Финансирование 4 этапа мероприятий Программы (6 этап региональной адресной программы) составляет – 19 343 121,11 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда ЖКХ – 18 569 395,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 618 980,00 руб.; средства бюджета городского округа город Выкса – 154 746,11 руб. |

## 1. Характеристика текущего состояния

Одним из приоритетов жилищной политики городского округа город Выкса Нижегородской области является обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, то есть аварийных и ветхих домах. Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения.

Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в городском округе город Выкса Нижегородской области, и требует скорейшего их решения с использованием программно-целевого метода.

Одновременно с решением проблемы расселения аварийного жилья Программа направлена на развитие жилищного строительства.

## 2. Сроки и этапы реализации муниципальной адресной программы

| Срок реализации муниципальной адресной программы | Этапы реализации муниципальной адресной программы | Сроки реализации муниципальной адресной программы | Непосредственные результаты реализации этапа муниципальной адресной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 - 2024 гг. | 1 этап | 2021 - 2022 г.г. | 21 дом - 202 помещения - 533 человек |
|  | 2 этап | 2022 - 2023 г.г. | 15 домов - 105 помещений - 266 человек |
|  | 3 этап | 2023 г. | 3 дома - 39 помещений - 65 человек |
|  | 4 этап | 2024 г. | 2 дома - 10 помещений - 21 человек |

### 3. Условия предоставления финансовой поддержки.

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области - участник Программы, имеет право на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в результате выполнения следующих обязательных условий:

- осуществляет учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» 2.0 государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сети Интернет по адресу ais.reformagkh.ru (далее - Система 2.0) в соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, утвержденными приказом министерства строительства Нижегородской области от 29 октября 2015 г. № 17/од (далее - Реестр аварийных многоквартирных домов Нижегородской области);

- соответствует уровню показателей, подтверждающих проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства на основании пункта 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ;

- представила в министерство строительства Нижегородской области информацию о ежегодных объемах и очередности расселения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными по причине физического износа из числа домов, сведения о которых содержатся в Реестре аварийных домов Нижегородской области;

- берет на себя обязательства (заключила соглашения) о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местных бюджетов (бюджетов поселений), а также обязательства (при необходимости) по финансированию улучшения жилищных условий граждан при переселении.

### 4. Критерии отбора аварийных домов на территории городского округа город Выкса Нижегородской области для расселения в рамках Программы, распределение аварийных многоквартирных домов между этапами Программы.

В перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы, включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными до 1 января 2017 г. по причине физического износа в процессе эксплуатации и сведения о которых содержатся в Реестре аварийных домов Нижегородской области.

Очередность расселения многоквартирных домов в рамках Программы определяется министерством строительства Нижегородской области исходя из даты признания таких домов аварийными.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции которых предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов.

В досрочном (внеочередном) порядке подлежат расселению многоквартирные дома из адресного перечня Программы:

- при наличии угрозы их обрушения;

- при наличии судебных решений, предписывающих досрочное расселение домов или отдельных жилых помещений в таких домах, вступивших в законную силу.

Необходимость досрочного расселения многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения подтверждается дополнительным экспертным заключением специализированной организации по обследованию технического состояния несущих строительных конструкций аварийных многоквартирных домов, проведенным в соответствии с действующим законодательством или решениями муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г., с планируемыми датами окончания переселения приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

### Объем долевого финансирования Программы совместно с объемами долевого финансирования в разрезе этапов реализации Программы.

Объем долевого финансирования Программы рассчитывается как сумма объемов долевого финансирования отдельных этапов ее реализации.

СПР=∑n CЭТi;

где:

СПР – объем долевого финансирования Программы;

CЭТi – общий объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, в рамках реализации i-го этапа Программы;

n – количество этапов Программы.

Объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан в рамках отдельного этапа Программы рассчитывается по формуле:

CЭТ=∑m СМКДj;

где:

CЭТ – объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, в рамках реализации отдельного этапа Программы;

СМКДj - объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из j-го аварийного многоквартирного дома;

m – количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению на территории городского округа город Выкса в рамках реализации отдельного этапа Программы.

Объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из отдельного аварийного многоквартирного дома рассчитывается по следующей формуле:

СМКД = SРАС x КУЖУ x PКМ + SКВ x PКВ,

где:

SРАС - площадь расселяемых жилых помещений, граждан проживающих в которых, планируется обеспечить благоустроенными жилыми помещениями;

PКМ - планируемая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений в городском округе город Выкса Нижегородской области, предоставляемых гражданам, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений;

КУЖУ - коэффициент улучшения жилищных условий граждан при переселении (на 1 этапе формирования Программы принимается равным 1,142, в целях безусловной реализации 1 этапа Программы в 2021 году, после 01 июня 2021 года принимается равный 1,4).

При реализации 1, 2 и последующих этапов программы применять в размере 1,5 для жилых помещений площадью от 20 до 25 кв. м, в размере равном 2,0 к жилым помещениям площадью от 10 до 19,9 кв. м;

SКВ - площадь расселяемых жилых помещений, гражданам, проживающим в которых, планируется предоставить компенсационные выплаты;

PКВ - планируемый размер выкупной стоимости в населенных пунктах Нижегородской области одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

## Планируемая и фактическая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений в городском округе город Выкса Нижегородское области, предоставляемых гражданам, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, совместно с планируемым размером выкупной цены в городском округе город Выкса Нижегородской области одного квадратного метра изымаемого жилого помещения и фактическим размером выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации определяются в соответствии с разделом 6 региональной адресной программы.

## 6. Объем финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет средств Фонда ЖКХ, областного бюджета и бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области, согласно приложению 5 к Программе, на основании объемов субсидий, приведенных в приложении 5 к региональной адресной программе, и рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 4 марта 2020 года № 181 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области».

### Условия предоставления субсидий городскому округу город Выкса Нижегородской области на реализацию Программы и финансирования Программы за счет средств местных бюджетов

Субсидии имеют целевое назначение. Целью предоставления и расходования субсидий из областного бюджета городскому округу город Выкса Нижегородской области является обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Условием предоставления субсидий городскому округу город Выкса Нижегородской области является наличие соглашения о предоставлении субсидий на реализацию этапа Программы, заключенного между городским округом город Выкса Нижегородской области и министерством строительства Нижегородской области.

В рамках Программы предоставляются следующие виды субсидий:

а) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

б) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с перечислением субсидий (межбюджетных трансфертов) на долевое финансирование мероприятий по переселению, осуществляется в пределах лимитов финансовой поддержки Фонда, предусмотренных Нижегородской области для достижения целей, установленных региональной адресной программой, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке Законом Нижегородской области об областном бюджете министерству строительства Нижегородской области на соответствующий финансовый год.

Не допускается расходование субсидий в рамках Программы для приобретения (строительства) благоустроенных жилых помещений в части оплаты стоимости, превышающей предельную стоимость 1 квадратного метра, установленную региональной адресной программой.

Распределение субсидий за счет средств Фонда, средств областного бюджета между аварийными домами осуществляется пропорционально площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (без учета лоджий и балконов), включенных в адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года Программы.

## Мероприятия по переселению граждан

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов адресного перечня многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года Программы осуществляется в шесть этапов, в том числе:

- первый этап - с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2022 г.;

- второй этап - с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г.;

- третий этап - с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.;

- четвертый этап - с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.;

Мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года Программы отдельно по каждому этапу реализации, осуществляются администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области не позднее сроков завершения реализации каждого этапа.

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области в рамках реализации Программы осуществляет:

- приобретение жилых помещений у застройщиков или иных лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, а также в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

- строительство многоквартирных домов, а также домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, содержащих положения о передаче земельного участка на праве безвозмездного срочного пользования для строительства таких домов в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации непосредственно подрядчикам, с которыми заключены такие контракты. При размещении аукционной документации на право заключения данного вида контрактов администрация городского округа город Выкса Нижегородской области вправе объединять в предмете одного лота на выполнение работ по разработке проектной документации и последующему строительству;

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Средства Фонда ЖКХ, средства долевого финансирования за счет средств областного бюджета и (или) средств бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области могут расходоваться на предоставление субсидий лицам, заключившим с администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области  договоры о развитии застроенных территорий и (или) договоры о комплексном развитии территорий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение понесенных расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению, а также передаче в государственную или муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории, в отношении которой принято решение о развитии, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и расположенных на территории, в отношении которой принято решение о развитии. При этом субсидия предоставляется по мере исполнения указанными лицами данных обязательств и не может превышать 25 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной исходя из общей площади жилых помещений, из которых осуществлено переселение граждан, и нормативной стоимости квадратного метра. В случае наличия в собственности гражданина нескольких жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, предоставление ему в связи с переселением из таких жилых помещений субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, за счет средств Фонда ЖКХ осуществляется в отношении только одного жилого помещения. В отношении других жилых помещений, находящихся в собственности такого гражданина и включенных в Программу, предоставляется возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном частью 7 указанной статьи, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения частей 8 и 8.1 указанной статьи в отношении таких граждан не применяются.

Приобретение (строительство) благоустроенных жилых помещений (многоквартирных домов) на средства бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области, в том числе за счет субсидий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области Нижегородской области по муниципальным контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Программы, определяются разделом 3 региональной адресной программы.

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области по итогам регистрации права собственности на приобретенные (построенные) благоустроенные жилые помещения предоставляет гражданам на основании:

- договоров социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- договоров мены на изымаемые у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям и юридическим лицам) в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Информация о выбранных (планируемых) в рамках Программы способах переселения граждан из аварийных многоквартирных домов приведена в приложении 2 к Программе.

### Информационное и методическое обеспечение Программы

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

а) официальный сайт городского округа город Выкса Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) официальные печатные издания городского округа город Выкса Нижегородской области;

г) телевидение и иные электронные средства массовой информации.

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области доводит информацию до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, о планируемых сроках начала и конца переселения граждан из данных домов, а в случае изменения указанных сроков - о причинах переноса и новых сроках.

### 10. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации муниципальной адресной Программы осуществляет министерство строительства Нижегородской области во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Нижегородской области и администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области

В целях обеспечения контроля за ходом реализации Программы, администрация городского округа город Выкса Нижегородской области представляет в министерство строительства Нижегородской области раздельно по каждому ее этапу и, начиная с момента заключения соглашений о реализации соответствующего этапа, заверенные надлежащим образом копии следующих документов:

а) до момента заключения муниципальных контрактов:

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право собственности граждан и (или) городского округа город Выкса на жилые помещения в аварийных многоквартирных домах;

- выписки из реестра муниципального имущества (казны) (раздельно по каждому аварийному многоквартирному дому) на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности и сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

- договоры приватизации, купли-продажи, дарения и т.п., заключенные до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на жилые помещения, находящиеся в частной собственности и сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

- договоры социального найма (с учетом дополнительных соглашений при наличии) на занимаемые гражданами жилые помещения в аварийных многоквартирных домах совместно с выписками из домовых книг раздельно по каждому жилому помещению;

б) по итогам заключения муниципальных контрактов:

- заключенные муниципальные контракты на приобретение жилых помещений у застройщиков и (или) на строительство жилых домов в рамках Программы;

- дополнительные соглашения к заключенным муниципальным контрактам (при наличии);

в) по итогам исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам:

- разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию;

- акты о приемке домов, построенных в рамках реализации Программы, а также жилых помещений, приобретенных во вновь построенных домах в целях реализации Программы, составленные с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения в построенных домах и (или) на приобретенные жилые помещения;

- договоры социального найма на предоставленные жилые помещения (с учетом дополнительных соглашений при наличии) совместно с выписками из домовых книг отдельно по каждому жилому помещению;

- договоры мены благоустроенных жилых помещений на изымаемые жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах адресного перечня Программы;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения, обмененные (изъятые) в аварийных многоквартирных домах;

- выписку из технического паспорта (акт визуального осмотра), содержащую сведения о сносе аварийного многоквартирного дома, выданную территориальным органом ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», или решение о переводе всех жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, подлежащем реконструкции, в нежилые помещения, выданное в соответствии с частью 5 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области представляет в министерство строительства Нижегородской области раздельно по каждому этапу Программы отчет «О реализации мероприятий этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы» по форме согласно приложению 6 к региональной адресной программе.

Указанный отчет предоставляется в электронном виде (в формате excel и скан-копии) не позднее среды недели, следующей за отчетной, а также один раз в месяц не позднее последней среды месяца - в печатном виде. Датой начала предоставления отчета раздельно по каждому этапу Программы является дата подписания соглашения о реализации такого этапа. Датой окончания предоставления отчета является дата направления уведомления о завершении реализации соответствующего этапа Программы.

Отчетность финансового характера предоставляется администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области в министерство строительства Нижегородской области в порядке и сроки, установленные Фондом ЖКХ.

По итогам завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда администрация городского округа город Выкса Нижегородской области направляет в министерство строительства Нижегородской области соответствующее уведомление о завершении реализации этапа Программы с приложением отчета согласно приложению 6 к региональной адресной программе. При этом под завершением мероприятий отдельного этапа Программы принимается факт освобождения администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области всех жилых помещений в аварийных многоквартирных домах от прав третьих лиц, обеспечения сноса (ликвидации) таких домов либо отнесения всех жилых помещений в таких домах к нежилым.

Контроль за целевым использованием субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляет министерство строительства Нижегородской области.

## Приложение 1

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

городского округа город Выкса

Нижегородской области

на 2021 - 2024 годы»

Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | Номер этапа | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформ |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |  | кв. м | кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Итого по городу Выкса | x | x | 15 323,87 | 885 |  |  |  | 25 234,99 |  |  |
| 1 | Выкса | г. Выкса, ул. Белякова, д. 21 | 1950 | 30.05.2012 | 590,20 | 27 | 31.12.2021 | 1 |  | 914,00 | 52:52:002015:51 |  |
| 2 | Выкса | г. Выкса, ул. Белякова, д. 21А | 1951 | 30.05.2012 | 347,90 | 19 | 31.12.2021 | 1 |  | 532,00 | 52:52:002015:45 |  |
| 3 | Выкса | г. Выкса, ул. Белякова, д. 23 | 1940 | 30.05.2012 | 646,30 | 39 | 31.12.2022 | 1 |  | 937,00 | 52:52:0020215:52 |  |
| 4 | Выкса | г. Выкса, ул. Белякова, д. 23А | 1950 | 30.05.2012 | 485,20 | 32 | 31.12.2021 | 1 |  | 699,00 | 52:52:002015:48 |  |
| 5 | Выкса | г. Выкса, ул. Белякова, д. 25 | 1940 | 30.05.2012 | 581,50 | 55 | 31.12.2022 | 1 |  | 817,00 | 52:52:002015:53 |  |
| 6 | Выкса | г. Выкса, ул. Белякова, д. 25А | 1950 | 30.05.2012 | 449,50 | 26 | 31.12.2022 | 1 |  | 688,00 | 52:52:002015:49 |  |
| 7 | Выкса | г. Выкса, ул. Белякова, д. 25Б | 1950 | 30.05.2012 | 487,20 | 20 | 31.12.2022 | 1 |  | 700,00 | 52:52:002015:46 |  |
| 8 | Выкса | г. Выкса, ул. Осипенко, д. 10 | 1952 | 30.05.2012 | 591,80 | 37 | 31.12.2022 | 1 |  | 822,00 | 52:52:002015:32 |  |
| 9 | Выкса | г. Выкса, ул. Осипенко, д. 10А | 1952 | 30.05.2012 | 354,20 | 23 | 31.12.2022 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Выкса | г. Выкса, ул. Осипенко, д. 12 | 1952 | 30.05.2012 | 345,90 | 15 | 31.12.2022 | 1 |  | 466,00 | 52:52:002015:31 |  |
| 11 | Выкса | г. Выкса, ул. Осипенко, д. 12А | 1954 | 30.05.2012 | 589,30 | 36 | 31.12.2022 | 1 |  | 863,00 | 52:52:0020215:37 |  |
| 12 | Выкса | г. Выкса, ул. Осипенко, д. 4 | 1951 | 30.05.2012 | 359,80 | 22 | 31.12.2022 | 1 |  | 375,00 | 52:52:002015:35 |  |
| 13 | Выкса | г. Выкса, ул. Осипенко, д. 6 | 1951 | 30.05.2012 | 356,90 | 23 | 31.12.2022 | 1 |  | 459,00 | 52:52:002015:34 |  |
| 14 | Выкса | г. Выкса, ул. Осипенко, д. 8 | 1951 | 30.05.2012 | 603,90 | 35 | 31.12.2022 | 1 |  | 598,00 | 52:52:002015:33 |  |
| 15 | Выкса | г. Выкса, ул. Осипенко, д. 8А | 1952 | 30.05.2012 | 352,30 | 19 | 31.12.2022 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Выкса | г. Выкса, ул. Симы Битковой, д. 24 | 1950 | 30.05.2012 | 468,70 | 21 | 31.12.2022 | 1 |  | 639,00 | 52:52:0020215:50 |  |
| 17 | Выкса | г. Выкса, ул. Симы Битковой, д. 30 | 1953 | 30.05.2012 | 569,80 | 40 | 31.12.2021 | 1 |  | 849,00 | 52:52:0020215:44 |  |
| 18 | Выкса | г. Выкса, ул. Симы Битковой, д. 32 | 1953 | 30.05.2012 | 346,20 | 18 | 31.12.2021 | 1 |  | 263,00 | 52:52:0020215:43 |  |
| 19 | Шиморское | г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, д. 14 | 1928 | 28.12.2012 | 129,90 | 11 | 31.12.2022 | 1 |  | 385,00 | 52:53:0030904:96 |  |
| 20 | Шиморское | г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Максима Горького, д. 4 | 1928 | 28.12.2012 | 141,50 | 10 | 31.12.2022 | 1 |  | 1 378,00 | 52:53:0030904:57 |  |
| 21 | Шиморское | г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Максима Горького, д. 5 | 1928 | 28.12.2012 | 149,15 | 5 | 31.12.2022 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Шиморское | г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Нины Андреевой, д. 9 | 1959 | 30.08.2013 | 407,20 | 20 | 31.12.2022 | 2 |  | 397,00 | 52:53:0030904:70 |  |
| 23 | Шиморское | г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, д. 7 | 1956 | 30.08.2013 | 433,93 | 22 | 31.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Шиморское | г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, д. 8 | 1956 | 30.08.2013 | 519,10 | 26 | 31.12.2022 | 2 |  | 698,00 | 52:53:0030913:62 |  |
| 25 | Выкса | г. Выкса, ул. Лесозаводская, д. 1а | 1963 | 11.11.2013 | 96,80 | 10 | 31.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | с. Новодмитриевка | г. Выкса, с. Новодмитриевка, ул. Ленина, д. 2 | 1929 | 31.01.2014 | 278,30 | 11 | 31.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Выкса | г. Выкса, пер. Красные зори, д. 3 | 1928 | 04.02.2014 | 338,10 | 24 | 31.12.2022 | 2 |  | 761,50 | 52:52:0010803 |  |
| 28 | Выкса | г. Выкса, пер. Красные зори, д. 4 | 1928 | 04.02.2014 | 334,60 | 20 | 31.12.2022 | 2 |  | 772,48 | 52:52:0010803:50 |  |
| 29 | Выкса | г. Выкса, пер. Красные зори, д. 6 | 1928 | 04.02.2014 | 335,10 | 18 | 31.12.2022 | 2 |  | 1 299,01 | 52:52:0010803:49 |  |
| 30 | Выкса | г. Выкса, ул. 11 годовщины Октября, д. 5 | 1929 | 04.02.2014 | 321,30 | 19 | 31.12.2022 | 2 |  | 648,00 | 52:52:0010803:47 |  |
| 31 | Выкса | г. Выкса, ул. Амбулаторная, д. 10 | 1928 | 04.02.2014 | 274,00 | 18 | 31.12.2022 | 2 |  | 1 197,00 | 52:52:0010803:52 |  |
| 32 | Выкса | г. Выкса, ул. Амбулаторная, д. 12 | 1952 | 04.02.2014 | 278,45 | 16 | 31.12.2022 | 2 |  | 1 725,00 | 52:52:0010803:51 |  |
| 33 | Выкса | г. Выкса, ул. Амбулаторная, д. 14 | 1930 | 04.02.2014 | 215,69 | 15 | 31.12.2022 | 2 |  | 819,00 | 52:52:0010803:45 |  |
| 34 | Выкса | г. Выкса, ул. Красные зори, д. 21 | 1928 | 04.02.2014 | 311,80 | 21 | 31.12.2022 | 2 |  | 517,00 | 52:52:0010803:54 |  |
| 35 | Шиморское | г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Нины Андреевой, д. 15 | 1928 | 08.08.2014 | 476,50 | 23 | 31.12.2023 | 2 |  | 729,00 | 52:53:0030904:145 |  |
| 36 | д. Грязная | г. Выкса, д. Грязная, ул. Лесная, д. 9 | 1960 | 08.10.2014 | 56,20 | 3 | 31.12.2023 | 2 |  |  |  |  |
| 37 | Выкса | г. Выкса, ул. 11 годовщины Октября, д. 2 | 1928 | 27.11.2014 | 217,30 | 20 | 31.12.2023 | 3 |  | 1 210,00 | 52:52:0010803:46 |  |
| 38 | Шиморское | г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, д. 13 | 1928 | 09.12.2014 | 541,90 | 17 | 31.12.2023 | 3 |  | 731,00 | 52:53:0030904:144 |  |
| 39 | Выкса | г. Выкса, мкр Гоголя, д. 48 | 1962 | 26.12.2014 | 525,05 | 28 | 31.12.2023 | 3 |  | 941,00 | 52:52:0020404:37 |  |
| 40 | Шиморское | г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, д. 22 | 1928 | 17.02.2016 | 176,30 | 10 | 31.12.2024 | 4 |  | 406,00 | 52:53:0030904:59 |  |
| 41 | Выкса | г. Выкса, ул. 7 Коммунаров, д. 16 | 1927 | 17.02.2016 | 239,10 | 11 | 31.12.2024 | 4 |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

городского округа город Выкса

Нижегородской области на

2021 - 2024 годы»

План

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 г., по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: | за счет бюджетных средств |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор развития застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по этапу 2021-2022 | 8 947,15 | 1 618,25 | 1 618,25 | 80 068 401,93 | 0 | 0 | 7 328,9 | 7 328,9 | 361 745 158,91 | 0,0 | 0,00 | 6 890,70 | 339 953 034,71 | 0,00 | 0,00 | 438,20 | 21 792 124,20 |
| 1 | Итого по городскому округу город Выкса | 8 947,15 | 1 618,25 | 1 618,25 | 80 068 401,93 | 0 | 0 | 7 328,9 | 7 328,9 | 361 745 158,91 | 0,0 | 0,00 | 6 890,70 | 339 953 034,71 | 0,00 | 0,00 | 438,20 | 21 792 124,20 |
|  | Всего по этапу 2022-2023 | 4 677,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 4 677,07 | 4 677,07 | 214 789 780,39 | 0,00 | 0,00 | 4 677,07 | 214 789 780,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу город Выкса | 4 677,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 4 677,07 | 4 677,07 | 214 789 780,39 | 0,00 | 0,00 | 4 677,07 | 214 789 780,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 | 1 284,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 284,25 | 1 284,25 | 59 824 652,42 | 1 284,25 | 59 824 652,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу город Выкса | 1 284,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 284,25 | 1 284,25 | 59 824 652,42 | 1 284,25 | 59 824 652,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 | 415,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 415,4 | 415,4 | 19 343 121,11 | 415,4 | 19 343 121,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу город Выкса | 415,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 415,4 | 415,4 | 19 343 121,11 | 415,4 | 19 343 121,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 3

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

городского округа город Выкса

Нижегородской области на

2021 - 2024 годы»

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 г.

| Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | в том числе | Всего |  | в том числе | Всего: | в том числе: |
|  |  |  | Муниципальная собственность | Собственность граждан |  | Муниципальная собственность | Собственность граждан |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по этапу 2021 - 2022 гг. | 533 | 202 | 54 | 148 | 8 947,15 | 2 363,45 | 6 583,70 | 441 813 560,84 | 423 867 204,00 | 14 357 084,00 | 3 589 272,84 |
| Городской округ город Выкса | 533 | 202 | 54 | 148 | 8 947,15 | 2 363,45 | 6 583,70 | 441 813 560,84 | 423 867 204,00 | 14 357 084,00 | 3 589 272,84 |
| Всего по этапу 2022-2023 г. | 266 | 106 | 25 | 81 | 4 677,07 | 1 108,29 | 3 568,78 | 214 789 780,39 | 203 040 298,00 | 9 399 587,00 | 2 349 895,39 |
| Городской округ город Выкса | 266 | 106 | 25 | 81 | 4 677,07 | 1 108,29 | 3 568,78 | 214 789 780,39 | 203 040 298,00 | 9 399 587,00 | 2 349 895,39 |
| Всего по этапу 2023 г. | 65 | 31 | 4 | 27 | 1 284,25 | 138,90 | 1 145,35 | 59 824 652,42 | 57 288 206,00 | 2 029 157,00 | 507 289,42 |
| Городской округ город Выкса | 65 | 31 | 4 | 27 | 1 284,25 | 138,90 | 1 145,35 | 59 824 652,42 | 57 288 206,00 | 2 029 157,00 | 507 289,42 |
| Всего по этапу 2024 г. | 21 | 10 | 0 | 10 | 415,40 | 0,00 | 415,40 | 19 343 121,11 | 18 569 395,00 | 618 980,00 | 154 746,11 |
| Городской округ город Выкса | 21 | 10 | 0 | 10 | 415,40 | 0,00 | 415,40 | 19 343 121,11 | 18 569 395,00 | 618 980,00 | 154 746,11 |
| Итого по муниципальному образованию за период реализации Программы | 885 | 349 | 14 | 83 | 15 323,87 | 3 610,64 | 11 713,23 | 735 771 114,76 | 702 765 103,00 | 26 404 808,00 | 6 601 203,76 |

## Приложение 4

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

городского округа город Выкса

Нижегородской области на

2019 - 2025 годы»

Планируемые показатели

переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 г.

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Всего по этапу 2021 - 2022 гг. | 2 339,30 | 6 607,85 | 0,00 | 0,00 | 8 947,15 | 136 | 397 | 0 | 0 | 533 |
| 1 | Городской округ город Выкса | 2 339,30 | 6 607,85 | 0,00 | 0,00 | 8 947,15 | 136 | 397 | 0 | 0 | 533 |
| Всего по этапу 2022 - 2023 г. | 0,00 | 4 144,37 | 532,70 | 0,00 | 4 677,07 | 0 | 240 | 26 | 0 | 266 |
| 1 | Городской округ город Выкса | 0,00 | 4 144,37 | 532,70 | 0,00 | 4 677,07 | 0 | 240 | 26 | 0 | 266 |
| Всего по этапу 2023 г. | 0,00 | 0,00 | 1 284,25 | 0,00 | 1 284,25 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 1 | Городской округ город Выкса | 0,00 | 0,00 | 1 284,25 | 0,00 | 1 284,25 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| Всего по этапу 2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,40 | 415,40 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 1 | Городской округ город Выкса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,40 | 415,40 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |

## Приложение 5

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

городского округа город Выкса

Нижегородской области на

2021 - 2024 годы»

Объем субсидий областного бюджета, в том числе полученных за счет средств фонда, направляемых в городской округ город Выкса Нижегородской области, совместно с процентами долевого финансирования расходования субсидий

| Наименование муниципального образования - получателя субсидий | Объем субсидий областного бюджета, в том числе полученных за счет средств Фонда | Проценты долевого финансирования при использовании субсидий |
| --- | --- | --- |
|  | В рамках реализации 1 этапа Программы | В рамках реализации 2 этапа Программы | В рамках реализации 3 этапа Программы | В рамках реализации 4 этапа Программы | В рамках реализации 1 этапа Программы | В рамках реализации 2 этапа Программы | В рамках реализации 3 этапа Программы | В рамках реализации 4 этапа Программы |
|  | Субсидии за счет средств Фонда в 2021 году | Субсидии областного бюджета в 2021 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2021 году | Субсидии за счет средств Фонда в 2022 году | Субсидии областного бюджета в 2022 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2022 году | Субсидии за счет средств Фонда в 2023 году | Субсидии областного бюджета в 2023 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2023 году | Субсидии за счет средств Фонда в 2024году | Субсидии областного бюджета в 2024 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2024 году | Субсидии за счет средств Фонда в 2021 году | Субсидии областного бюджета в 2021 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2021 году | Субсидии за счет средств Фонда в 2022 году | Субсидии областного бюджета в 2022 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2022 году | Субсидии за счет средств Фонда в 2023 году | Субсидии областного бюджета в 2023 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2023 году | Субсидии за счет средств Фонда в 2024году | Субсидии областного бюджета в 2024 году | Объем долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 2024 году |
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Городской округ город Выкса | 423 867 204,00 | 14 357 084,00 | 2 589 272,84 | 203 040 298,00 | 9 399 587,00 | 2 349 895,39 | 57 288 206,00 | 2 029 157,00 | 507 289,42 | 18 569 395,00 | 618 980,00 | 154 746,11 | 95,9380 | 3,2496 | 0,8124 | 94,5298 | 4,3762 | 1,0940 | 95,7602 | 3,3918 | 0,8480 | 96,0000 | 3,2000 | 0,8000 |